# Beskrivelse af DMO-leverance

### Generelt:

- Som varslet: Der er ikke sket mange opdateringer af services siden leverance r2325. Alle issues/mangler er sat i proces.

- Begrebsmodel er dog tilrettet (leverancen indeholder begrebsdokumenter, ét hvor ændringer er markeret, èt uden markering)

- Use Cases er kun delvist opdateret med ændringer i servicenavne – opdatering er sat i proces, analyse er lavet

- Hovedoplysninger + beskrivelse er med i leverancen

### Services:

Designleverance 20100708 / WSDLleverance 20100804

| AD | MeddelelseMultiSend | Uddybende beskrivelse er vedlagt leverancen |
| --- | --- | --- |
| DMI | DMIFordringForespørgBesvar | Afventer møde i uge 26 med DMI og CSC |
| EFI | MFFordringModtag | Afventer møde i uge 26 med EFI |
| EFI | MFFordringNedskriv | Afventer møde i uge 26 med EFI |
| DMO | OpkrævningFordringListeOpdater | Afventer endelig arkitekturudformning, herunder uddybende beskrivelse – planlagt uge til 26, mangler: justering af Kunde + Identifikation af emne |
| DMO | OpkrævningFordringListeOpdaterSvar | Afventer endelig arkitekturudformning, herunder uddybende beskrivelse – planlagt uge til 26 |
| DMO | OpkrævningFordringListeOpret | Som ovenfor |
| DMO | OpkrævningFordringListeOpretSvar | Som ovenfor |
| DMO | OpkrævningFordringOpdater | Mangler: justering af Kunde + Identifikation af emne |
| DMO | OpkrævningFordringOpret | Mangler: justering af Kunde + Identifikation af emne |
| DMO | OpkrævningInddrivelseOpdateringModtag | Afventer input fra møde i uge 26 mellem DMO-forretning, EFI og CSC. Vigtigt issue: ”Krydsende betaling” |
| DMO | OpkrævningKontantIndbetalingOpret | Ingen udeståender |
| DMO | OpkrævningKontoListeOpret | Afventer endelig arktektur for kald – planlagt uge til 26 |

Designleverance 20100805 / WSDLleverance 20100901

| CAPTIA | DokumentMultiOpret | Ingen udeståender |
| --- | --- | --- |
| CAPTIA | SagOpret | Ingen udeståender |
| DMI | DMIKontoIndbetalingOpret | Afventer møde med DMI |
| DMO | OpkrævningEksternIndbetalingListeOpret | Afventer endelig arktektur |
| DMO | OpkrævningInternIndbetalingListeOpret | Afventer endelig arktektur |
| NemKonto | NemKontoUdbetalingListeSend | - DMO-forretning har uddybet forretningsbeskrivelse - Afventer endelig arkitekturudformning, herunder uddybende teknisk beskrivelse - Uafklarede issues under ”Noter” |
| NemKonto | OpkrævningNemKontoUdbetalingListeSendSvar | - Afventer endelig arkitekturudformning, herunder uddybende forretningsbeskrivelse - Mangler indhold, jf CSC kommentar 22.6 |
| PBS | OpkrævningBetalingsaftalerTrækListeModtag | - Formål + forretningsbeskrivelse er IKKE uddybet - Afventer endelig arkitekturudformning, herunder uddybende teknisk beskrivelse |
| PBS | OpkrævningBetalingsanmodningerTrækListeSend | - DMO-forretning har uddybet forretningsbeskrivelse - Afventer endelig arkitekturudformning, herunder uddybende teknisk beskrivelse |
| PBS | OpkrævningBetalingsanmodningerTrækListeSendSvar | - DMO-forretning har uddybet forretningsbeskrivelse - Afventer endelig arkitekturudformning, herunder uddybende teknisk beskrivelse |
| PBS | OpkrævningBetalingsoplysningerTrækListeModtag | - DMO-forretning har uddybet forretningsbeskrivelse - Afventer endelig arkitekturudformning, herunder uddybende beskrivelse |
| SAP38 | IndbetalingSAP38Overfør | - SKAT afklarer med SAP38 - Lasse (SAP) skal involveres |
| SAP38 | OpkrævningFinansKontoPosteringAfstemtListeModtag | - Vi har modtaget justeret input Søren Bjerre - Afventer endelig arkitekturudformning, herunder uddybende teknisk beskrivelse |
| SAP38 | OpkrævningFinansKontoPosteringListeOverfør | - Vi har modtaget justeret input Søren Bjerre - Afventer endelig arkitekturudformning, herunder uddybende teknisk beskrivelse |
| SKB | CheckUdbetalingListeSend | - DMO-forretning har uddybet forretningsbeskrivelse - Afventer endelig arkitekturudformning, herunder uddybende teknisk beskrivelse |
| SKB | OpkrævningCheckUdbetalingListeSendSvar | - Afventer endelig arkitekturudformning, herunder uddybende teknisk beskrivelse |

### Use Cases:

10.01 Check udbetaling bekræftelser

10.02 Udbetal med check grundet fejlet NemKonto udbetaling

10.03 Dan udbetalingsforslag

10.04 Gennemfør godkendte udbetalinger

10.05 Godkend udbetalinger

10.06 Modtag kontant indbetaling

10.07 Modtag retursvar fra NemKonto

11.01 Afbryd betalingsordning (event)

11.02 Afbryd betalingsordning (web)

11.03 Opret eller rediger betalingsordning (web)

12.01 Afregn fordringshaver

12.02 Opret stop for fordring

12.03 Annuller/ændr stop for fordring

12.03 Annuller/ændr stop for fordring

12.04 Ryk konto

12.05 Afskriv fordring

12.06 Godkend afskrivning

12.07 Afskriv forældet fordring

12.08 Gennemfør afskrivning

12.09 Behandl ikke direkte placerbare indbetalinger

12.10 Modtag og fordel indbetaling, dæk fordring

12.11 Slet afskrivning

12.13 Indberet fordring

12.13 Indberet fordring (web)

12.14 Tilbagekald fordring (web)

12.15 Op-/nedskriv fordring

12.16 Fordel negativ fordring

12.17 Opkræv fordringer på konto

13.01 Annuller stop for konto

13.01 Annuller stop for konto

13.02 Opdater grunddata/parameterstyrede data

13.03 Opret stop for konto

13.04 Dan manuelt indbetalingskort

13.05 Opret konto

13.06 Opdater kontooplysninger

13.07 Vis kontostatus

13.07 Vis kontostatus

13.08 Vis kontooplysninger

13.08 Vis kontooplysninger

13.09 Dan kontoudtogt/rapport

13.09 Dan kontoudtogt/rapport

14.01 Modtag opdateringer fra inddrivelse

14.02 Overdrag til inddrivelse

15.03 Overfør regnskabsdata

15.04 Regnskabsperioder

15.06 Indlæs sumposteringer fra SAP38

15.07 Behandle afstemningsrapport

16.01 Beregn rente

16.02 Tilskriv rente

16.03 Beregn rentegodtgørelse

17.01 Opret sikkerhedsstillelse

17.02 Behandling af debetsaldi med sikkerhedsstillelse

17.03 Frigiv sikkerhedsstillelse

18.01 Omposter fordring

18.05 Send opdatering til inddrivelse