# Leverance 17-05-2011

## Overordnet noter for leverancen

- Alle potentielle ændringer lægges nu i SKATs issue tracking-system KWOK. Det betyder at vi kan sagsbehandle på emner og de får selvsagt også et referencenr. Disse referencenumre bedes leverandøren anvende om muligt i dialog med SKAT.

- Har leverandøren ændringer til services, ønsker SKAT at modtage disse ændringer, som ændringsmarkering i servicebeskrivelsen. Dette sikrer en hurtigere og mere sikker proces for fælles accept af ændringer i DMI/EFI-snittet

## Leverede servicebeskrivelser og WSDL’er

Denne leverance består af følgende servicebeskrivelser og WSDL-er.

| SA Kilde | Services | Bemærkninger |
| --- | --- | --- |
| DMI/EFI | DMIBetalingEvneHentet |  |
| DMI/EFI | DMIBetalingOrdningForslagBeregn |  |
| DMI/EFI | DMIBetalingOrdningHent |  |
| DMI/EFI | DMIBetalingOrdningList |  |
| DMI/EFI | DMIBetalingOrdningOpret |  |
| DMI/EFI | DMIBetalingOrdningÆndr |  |
| DMI/EFI | DMIFordringAfskriv |  |
| DMI/EFI | DMIFordringAsynkronOpret |  |
| DMI/EFI | DMIFordringhaverAftaleOplysningerÆndr |  |
| DMI/EFI | DMIFordringHent |  |
| DMI/EFI | DMIFordringList |  |
| DMI/EFI | DMIFordringNedskriv |  |
| DMI/EFI | DMIFordringOpskriv |  |
| DMI/EFI | DMIFordringReturner |  |
| DMI/EFI | DMIFordringSynkronOpret |  |
| DMI/EFI | DMIFordringTilbagekald |  |
| DMI/EFI | DMIFordringÆndr |  |
| DMI/EFI | DMIForventetIndbetalingAnnuller |  |
| DMI/EFI | DMIForventetIndbetalingList |  |
| DMI/EFI | DMIForventetIndbetalingOpret |  |
| DMI/EFI | DMIHæftelseForældelseList |  |
| DMI/EFI | DMIHæftelseForældelseÆndr |  |
| DMI/EFI | DMIHæftelsesforholdList |  |
| DMI/EFI | DMIHæftelsesforholdTilAfskrivningModtag |  |
| DMI/EFI | DMIHæftelsesforholdÆndr |  |
| DMI/EFI | DMIIndbetalingList |  |
| DMI/EFI | DMIKontoIndbetalingAsynkronOpret |  |
| DMI/EFI | DMIKontoIndbetalingFordelingBeregn |  |
| DMI/EFI | DMIKontoIndbetalingFordelingÆndr |  |
| DMI/EFI | DMIKontoIndbetalingSynkronOpret |  |
| DMI/EFI | DMIKontoSpecifikationHent |  |
| DMI/EFI | DMIKontoUdbetalingAfgør |  |
| DMI/EFI | DMIKontoUdbetalingOpret |  |
| DMI/EFI | DMIKontoÆndr |  |
| DMI/EFI | DMIKundeArkiver |  |
| DMI/EFI | DMIKundeList |  |
| DMI/EFI | DMIRentegodtgørelseBeregn |  |
| DMI/EFI | DMIRenteGodtgørelseTilskriv |  |
| DMI/EFI | DMIUdbetalingList |  |
| DMI/EFI | DMIValutaKursBeregn |  |
| DMI/EFI | DPDokumentOpret |  |
| DMI/EFI | DPMeddelelseSendAkter |  |
| DMI/EFI | EFIBetalingEvneAsynkronHent |  |
| DMI/EFI | EFIBetalingEvneHent |  |
| DMI/EFI | EFIBetalingEvneÆndr |  |
| DMI/EFI | EFIBetalingOrdningMisligholdt |  |
| DMI/EFI | EFIFordringOprettet |  |
| DMI/EFI | EFIFordringSaldoÆndret |  |
| DMI/EFI | EFIHæftelseForældelseModtag |  |
| DMI/EFI | EFIIndbetalingModtaget |  |
| DMI/EFI | MFFordringAfskrivUnderret |  |
| DMI/EFI | MFFordringAsynkronOprettet |  |
| DMI/EFI | MFModregningKundemeddelelseUnderret |  |
| DMI/EFI | MFRenteTilskrivningUnderret |  |
| DMI/EFI | MFUdligningAfregningUnderret |  |
| DMI/EFI | RSOpgaveAsynkronBook | Servicen suppleres med RSOpgaveAsynkronBook_DMIOpgTypeBeskr_20110107 |

| SA Kilde | Services | Udstilles af | Kommentarer ID ref. (se afsnit Udeståender) |
| --- | --- | --- | --- |
| Grænsesnit | AlternativKontaktSamlingHent | AKR |  |
| Grænsesnit | DMIBetalingsaftalerTrækListeModtag | DMI |  |
| Grænsesnit | DMIBetalingsanmodningerTrækListeSend | PBS |  |
| Grænsesnit | DMIBetalingsoplysningerTrækListeModtag | DMI |  |
| Grænsesnit | DMIBetalingTilAfmeldingerTrækListeSend | PBS |  |
| Grænsesnit | DMICheckUdbetalingIkkeIndløstListeModtag | DMI |  |
| Grænsesnit | DMICheckUdbetalingListeSend | SKB |  |
| Grænsesnit | DMICheckUdbetalingStatusListeModtag | DMI |  |
| Grænsesnit | DMIDWInformationOpret | DW |  |
| Grænsesnit | DMIFERVModregningFordringList | DMI |  |
| Grænsesnit | DMIFERVModregningModtag | DMI |  |
| Grænsesnit | DMIFordringForespørgAsynkronBesvar | DMI |  |
| Grænsesnit | DMIFordringForespørgBesvar | DMI |  |
| Grænsesnit | DMIIndbetalingOplysningListeModtag | DMI |  |
| Grænsesnit | DMIKontoIndbetalingListeOpret | DMI | Ændret navn fra DMIKontoIndbetalingAsynkronOpret. Servicen har også fået en opstrammer ift. modelleringen af output og kan nu anvendes af bl.a. DMO. |
| Grænsesnit | DMIKontoIndbetalingSynkronOpret | DMI | Indgår også i DMI_EFI snit |
| Grænsesnit | DMIKontoudtogOplysningListeModtag | DMI |  |
| Grænsesnit | DMINemKontoModregningIndbetalingModtag | DMI |  |
| Grænsesnit | DMINemKontoModregningKundeListeSendSvar | DMI |  |
| Grænsesnit | DMINemKontoUdbetalingListeSend | NEMK |  |
| Grænsesnit | DMINemKontoUdbetalingListeSendSvar | DMI |  |
| Grænsesnit | DMIUdbetalingOplysningListeModtag | DMI |  |
| Grænsesnit | DMIValutaKurserOverfør | ? |  |
| Grænsesnit | FinanasKontoBilagOpret | SAP38 |  |
| Grænsesnit | NemKontoModregningIndbetalingModtagSvar | NEMK |  |
| Grænsesnit | NemKontoModregningKundeListeSend | NEMK |  |
| Grænsesnit | OpkrævningInternIndbetalingListeOpret | DMO |  |
| Grænsesnit | PersonStamoplysningerMultiHent | CSRP |  |
| Grænsesnit | RentekontrolOrdningFradragIndberet | RKO |  |
| Grænsesnit | RentekontrolOrdningFradragIndberetTilbagekald | RKO | Service er ikke leveret. Se ID D |
| Fase 2 | VirksomhedStamOplysningSamlingHent | ES |  |

Udgåede services

| Grænsesnit | VirksomhedBrancheForholdKlassifikationHent | Udgået |
| --- | --- | --- |
| Grænsesnit | VirksomhedKontaktOplysningSamlingHent | Udgået |
| Grænsesnit | PersonHændelseSamlingHent | Udgået |
| Grænsesnit | VirksomhedSøg | Udgået |
| DMI/EFI | DMIRenteKorrektionBeregn | Udgået |
| DMI/EFI | DMIRenteKorrektionTilskriv | Udgået |
| DMI/EFI | DMIFordringhaverFordringList | Udgået |
| DMI/EFI | DMITransportRettighedhaverFordringList | Udgået |

### Filerne kan findes her:

http://85.81.229.78/projects/DMI/20110524%20Leverance/Servicebeskrivelser%20og%20WSDLer/

### Ændringer i leverede services

Der henvises til ændringslog’en for uddybning af de konkrete ændringer.

http://85.81.229.78/projects/DMI/20110524%20Leverance/%c6ndringslog%20til%20SA%20for%20DMI_20110524.xls

## Udeståender

Følgende kendte udeståender er der i forhold til EFI-DMI snitfladen, som kan få en effekt for de leverede services. ID nummeret er listet ud for påvirkede services. De gråmarkerede er lukket:

| ID | Udestående | Beskrivelse | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Optimistisk låsning (kwok 265) | Der er endnu ikke implementeret optimistisk på følgende services der kan være kandidater til optimistisk låsning. Vi har isoleret de services der konsumeres direkte fra portalen (EFI) og igen udfra dem der laver ændringer til DMI. Følgende services er kandidater: - DMIHæftelsesforholdÆndr - DMIBetalingOrdningÆndr - DMIKontoIndbetalingFordringÆndr (*) (*) Sidstnævnte har stops implementeret og ekskluderes derfor fra listen. Konklusionen er 3 services, der skal have tilføjet 1 felt. Dette anses ikke for en showstopper. | Afklaret, men ikke modelleret |
| 002 | Aktering | Servicebeskrivelserne mht. aktering er korrekt, men de supplerende beskrivelser er endnu ikke færdige. Disse levers til CSC’s review & estimering 13. maj. Forretningsspecifikationen er udformet for DMI og reviewet af EFI. Arkitekternes bedømmelse af ”hvilket system varetager hvilken akteringsopgave” udestår. Services er ikke påvirket: Dette anses ikke for en showstopper. | Ikke afklaret |
| 003 | Transaktionsløbenummer | Transaktionsløbenummer er modelleret ind i diverse services, som specificeret af FEJ. YIL har desuden bidraget med info for de interne EFI services. Der udestår at få afklaret hvilke systemer der indsætter nummeret på hvilket tidspunkt. | Afklaret. |
| 004 | Versionering af services | Med denne leverance har hver enkelt service et versionsnummer. Alle services sættes med denne leverance til version 1.00. | Afklaret |
| 005 | Fejlkoder og valideringer (kwok 218, 258 og 333) | Fejlkoder og valideringer er beskrevet per service i et supplerende dokument, inkl. fejlprocessering i IP, men er endnu ikke modelleret ind i den enkelte service (kwok 218). Der skal indføres konsekvensrettelse af valideringer fra det samlede felt-og valideringsdokument i alle DMI/EFI-snit services (kwok 258). Der er få udeståender fra rettelse af kwok 258, som er der udestår at blive lagt i SA (kwok 333). Dette er ikke en showstopper. Men bør opdateres snarest. | Modelleret så langt som muligt. Ref kwok 333. |
| 006 | Procesdiagrammer | Reviewkommentarerne P1 til P8 fra CSC vil behandles i forbindelse med færdiggørelsen af FGD’erne frem til den 23. maj for at sikre gensidig forståelse og accept af de beskrevne opdateringer. Dette er ikke en showstopper. | Afklaret |
| 007 | Kommentarer fra KMD | Følgende services er endnu ikke opdateret med KMD’s reviewkommentarer: - EFIBetalingEvneHent (Er under CSC review og EFI CB2 – kwok 273) - EFIBetalingEvneÆndr (Er under CSC review og EFI CB2 – kwok 273) - EFIHæftelseForældelseModtag (Modelleret – kwok 260) - MFModregningKundemeddelelseUnderret (Modelleret – kwok 255) - MFRenteTilskrivningUnderret (Modelleret – kwok 255) - MFUdligningAFregningUnderret (Modelleret – kwok 255) - DMIKontoÆndr (Modelleret – kwok 272) - DPDokumentOpret (Afklaret) - DPMeddelelseSendAkter (Afklaret) Dette er ikke en showstopper. | Afklaret, og delvist modelleret |
| 008 | Nedskriv/Opskriv (kwok 270) | Der er stadigt udeståender i forhold til transporter og den endelige funktionalitetsbeskrivelse: - DMIFordringNedskriv - DMIFordringOpskriv Hvis CSC’s aktuelle formulering accepteres er dette ikke en showstopper. (Er pt. fanget i leverancen inkl. modellering og WDSL.) | Ikke Afklaret |
| 009 | DMIHæftelseForældelseÆndr | Den foreslåede ændring fra KMD er afvist: KMD skal filtrere skærmbilledet mht. UKOP. | Afklaret |
| 010 | DMIHæftelseForholdÆndr | Endelig modellering afventer CSC’s review Dette antages ikke at være en showstopper: CSC tjekker om servicen ser ud som forventet. | Afklaret |
| 011 | Forretningskrav: hæftelse | I forbindelse med hæftelse er der et udestående DMI Beløb, procent, begrænset beløb og begrænset procent på hæftelsesforholdet. Her er der en specifik uenighed omkring hvorvidt der skiftes automatisk fra procent til beløb ved oprettelse eller om valget bliver på hæftelsen. CSC bekræfter der skal skiftes automatisk, for ikke at fremme frekvensen af forretningsfejl. Issuet har ingen impact på services: dette er ikke en showstopper. | Ikke Afklaret |
| 012 | Ændringer i E-nums hos KMD | Ændringen af en enum vil udløse en ny serviceversion, dvs. dette er en potentiel showstopper. | Afklaret |
| 013 | Fejlliste fra 20110517-leverancen | Ændringer til DMIKontoIndbetalingAsynkronOpret er modelleret (kwok 321). Følgende fejl er håndteret: /class/DMIFordring.xsd - Element "DMIFordringÅrsagsKode" med i 2011.05.10 men ikke i 2011.05.17 => KWOK: 326. Det er korrekt at der forskel på de to xsd'er. Fejlen er rettet og de kilderepositories er synkroniseret og DMIFordring.xsd fremover er ens. DMIFordringÅrsagKode er udgået (da den er udgået/erstattet fra de respektive services) og skal IKKE forefindes i DMIFordring.xsd fremover. /class/MyndighedUdbetalingType.xsd - Element "MyndighedUdbetalingTypeKategori" med i 2011.05.17 men ikke i 2011.05.10 => KWOK: 327. MyndighedUdbetalingTypeKategori SKAL eksisterer fremover. Både Grænsesnit og DM/EFI er synkroniseret, så er MyndighedUdbetalingType.xsd er nøjagtig ens uanset, hvilket rep den generers fra. Der er således ikke rettet noget i SA. /types/BankRegistreringNummerType.xsd - Typen "BankRegistreringNummerType" er string-based i 2011.05.10, men integer-based i 2011.05.17 => KWOK: 328. BankRegistreringNummer var defineret forskelligt i Grænsesnit på den ene side DMO og DMI. Fejl rettet. I DMI har det været nødvendigt at rette: BankRegistreringNummer til: BetalingOrdningKundeBankRegNr (med samme typer) Ellers kunne fejlen ikke rettes. Det har virkning på: DMIBetalingOrdningHent_O DMIBetalingOrdningOpret_I DMIBetalingOrdningÆndr_I IAIndsatsBetalingOrdningHent_O /types/BetalingFormType.xsd - Forskel i dokumentation => KWOK: 329. Der var en ubetydelig forskel i den tekstuelle beskrivelse, og der forekom to forskellige definitioner med feltlængder på henholdsvis 5 og 10 karakterer. Feltlængden er nu fjernet da det er en enum med faste værdier. /types/TalHel3Type.xsd - Forskel i dokumentation => KWOK: 330. Det er korrekt at definitionen på TalHel3 ikke har været identisk i vores forskellige repositories, men I det som leverandøren har modtaget har forskellen kun været af kosmetisk art - nemlig en lille variation i den tekstuelle beskrivelse. Det er rettet. Vedr. følgende, så giver det ikke anledning til ændringer, da revisionsnumre vil skifte. Det er anerkendt – også af CSC. /view/AlternativAdresseStrukturType.xsd - Forskel i revisionsnr /view/DMIIndberetterOpretStrukturType.xsd - Forskel i revisionsnr /view/IndbetalingBeloebStrukturType.xsd - Forskel i revisionsnr /view/IndbetalingRestBeloebStrukturType.xsd - Forskel i revisionsnr /view/KundeStrukturType.xsd - Forskel i revisionsnr /view/MyndighedUdbetalingPeriodeStrukturType.xsd - Forskel i revisionsnr /view/TransaktionDaekningBeloebStrukturType.xsd - Forskel i revisionsnr | Reelle fejl er rettet. |
| 014 | Procesdiagrammer | Reviewkommentarer fra 29/4 er indarbejdet. Men som det fremgå af ændringslog’en for procesdiagrammerne vil der tilgå en senere version med ændringer i. | Afventer |
| 015 | Udestående fra 29/4 review | E21 (kwok 267): Forretningen mener ikke umiddelbart at forretningskravene kan opfyldes med den strukturerede adresseform, men dette er ikke endeligt afklaret. Kwok 279: DMIKontoUdbetalingOpret. 1) Myndighedsudbetalingskode skal slettes fra BFY struktur da den allerede er med i modregningsstopliste struktur. 2) Derudover skal BFY struktur være optionel (blev krævet da ’liste’ forsvandt). Delvist modelleret - udestående afklaring. | Afventer |
| 016 | Udestående fra 29/4 review (modtaget af CSC 9/5) | Kwok 269: Ændring til DMIUdbetalingList – mgl fælles accept. | Afventer |
| 017 | Udesteånde fra 17/5 review (modtaget af CSC) | Kwok 315: Der er noteret en ændring, som KMD er bedt om at tage stilling til (har overlap til issue 332). • OmposteringUdbetalingStopStruktur skal slettes fra DMIInddrivelsesKontoStruktur (har så vidt jeg kan se kun effekt DMIKontoSpecifikationHent) • Koden ’OUO’ skal fjernes fra værdisættet til InddrivelseKontoStopType • Teksten for koden ’OUS’ i værdisættet til InddrivelseKontoStopType skal ændres til ’Omposteringudligningstop’ | Afventer |
| 018 | Andre noterede potentielle ændringer | Kwok 24: Ophæv indbetaling og genplacering er mgl at blive modelleret helt rigtig jf. brugen af kun en service. Afventer fælles accept. Kwok 259: FundamentsDataStruktur er tæt på at være identisk med EFIFordringFundamentStruktur, men der er små variationer på definitionen af felterne. Indtil videre anvendes EFIFordringFundamentStruktur. Kwok 274: SKAT har i dialog med KMD og CSC snakket om at der mangler oplysninger om hvem indbetaler på DMIIndbetalingList. SKAT ønsker en service med ændringsmarkering fra CSC. Kwok 302: Forretningen har nye bobehandlings årsagskoder. Afventer fælles accept. Kwok 304: Ændring af Hæftelsesforholdelsesservices er indhentet. Vedr. nyt dataelement HæftelseForældelseLøbenummer. Afventer fælles accept. Kwok 314: Årsagskoder generelt skal konsistenstjekkes op mod Transaktionsårsagskoder Kwok 332: Omposteringsstop – ommodellering nødvendig for at ompostering kan foregå korrekt. | Afventer |

Følgende kendte udeståender er der i forhold til non-EFI snitfladen. De gråmarkerede er lukket:

| ID | Snitflade | Udestående | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| A | FERV | Der udestår stadigt detaljer i forhold til afklaringen af services til FERV. Valideringer er indsat i OIO-udgave og er modelleret ind i servicen. | Afklaret |
| B | Kobra, KR-L | Det er besluttet at KOBRA og KR-L kører moderegning via NemKonto-snittet | Lukket |
| C | BFY | Vi afventer afklaring med systemejer. DMIFordringForespørgBesvar er tilrettet så den også kan benyttes til BFY. Endeligt review af CSC og SKAT. | Lukket |
| D | RKO | Grænsesnittet for RKO indeholder pt. 2 services: - RentekontrolOrdningFradragIndberetTilbagekald - RentekontrolOrdningFradragIndberet Servicen til tilbagekald er ikke specificeret og vil udgå når den nuværende arbejdshypotese om ”netto-princippet mht. renter” verificeres. | Ikke Afklaret Dialogen med RKO fortsætter. |
| E | Ny service DMO/DMI | OpkrævningInternIndbetalingListeOpret er tilføjet i grænsesnittet DMI-DMO. | Afklaret |
| F | Datavarehus | Afklaringen af dette grænsesnit er endnu ikke færdigt. På forretningssiden udestår den endelige specifikation af indholdet og på den tekniske side skal den tekniske integration verificeres med DatVarHus-gruppen. | Ikke Afklaret Dialogen med DatVarHus-gruppen, EFI og DMO fortsætter. |
| G | SKB | For servicen DMIValutaKurserOverfør er der fundet følgende udeståender: - SAP understøtter op til 5 decimaler på kursangivelser. Det forudsættes at kurser kun er angivet med op til 5 betydende decimaler. - Det antages at alle kurser er angivet i danske kroner pr. 100 enheder fremmed mønt. Det fremgår ikke. - Servicebeskrivelsen skal detaljeres. - Der er vel ingen grund til at understøtte både "VKSKOM" og "VKSFAST" formatet. Vi foreslår at alene VKSKOM anvendes i DMI. | Ikke Afklaret Afklaringen fortsætter DMI/DMO med SKB. |
| H | Valideringer og fejlkoder | Følgende kandidater er identificeret hvor servicebeskrivelse bør indeholde fejlkode og validering: - AlternativKontaktSamlingHent - DMIFordringForespørgBesvar - DMIFERVModregningFordringList - FinanasKontoBilagOpret 1)Løsningsforslag modtaget. 2)Fejlkoder og valideringer er på service. Udestående: Fjerne en validering jf. reviewkomm. N24 og 26 3)Der er lavet forslag til valideringer på de 2 FERV services. Se ID A 4)Udestår | Ikke Afklaret |
| I | WDSL | Der er fundet fejl ID i WSDL for følgende 4 services: - DMIKontoIndbetalingAsynkronOpret - DMIFordringForespørgAsynkronBesvar - FinansKontoBilagOpret - PersonStamoplysningerMultiHent Fejl-ID og struktur er ikke yderligere beskrevet i servicebeskrivelse. Implementering af Fejl-ID og str. baseres på AG08 princip for disse 4 nævnte services. | Afklaret, men ikke modelleret |
| J | Opdateringer af beskrivelser | Følgende services mangler sproglige tilretninger for enkelte beskrivelser (reviewets N24, 25, 26, 27 og 32): - DMIFordringForespørgBesvar (Afklaret) - DMIFordringForespørgAsynkronBesvar (Afklaret) - RentekontrolOrdningFradragIndberet (præcisering af indhold udestår) | Afklaret, men ikke modelleret |
| K | SKB og PBS WDSL’er | Vores WSDL filer på DMI til SKB og PBS skal ændres: På DMO er gjort følgende: Konkret har operationerne for modtag tidligere en navngivning bundet til service navnet, men nu hedder operationen: <operation name="getStyretFiloverførselModtagAnmod"> Der hvor der både er I og O operationer er det været nødvendigt at lave porttypen om fra blot port, til port ind type og port ud type. Eks. Hedder porten nu <portType name="CheckUdbetalingListeSendServiceAsynkronPortIndType"> og <portType name="CheckUdbetalingListeSendServiceAsynkronPortUdType"> Noget lignende skal etableres i DMI-regi. | Afklaret, men ikke modelleret |