# Mødenoter – WS 30/9-10.  Lønindeholdelse mv.

ForventetIndbetalings-services og  HæftelseForældelses-services-

Deltagere:  Finn Erik Jensen (CSC) Merete Kibøl Andersen (SKAT) Flemming G. Jensen.YFG (KMD) Jacob Teudt Jørgensen (SKAT) Mette Jensen (KMD) Lasse Steven Levarett Buck (SKAT) Elin Petersen (SKAT) Formiddag: Jesper  Topsøe Johansen (SKAT)  Per Ullits (SKAT)

Afklarings-og beslutningslog fra dagens møde ligger i servicesoversigten

http://85.81.229.78/projects/DMI/DMI%20materiale/Serviceliste_20100930.xls

DMIForventetIndbetalingOpret med de aftalte ændringer ligger i workhopmappen:

http://85.81.229.78/projects/DMI/DMI%20materiale/02%20Servicebeskrivelser%20og%20WSDLer/02%20Workshopmappe%20spor%202%20vedr%20afklaringer/

BEMÆRK: spørgsmålslog i bunden

## Emner:

### Forventet indbetaling ID.

ForventetIndbetalingsID en del af OCR referencen. (En attribut til ForventetIndbetaling?)

BetalingsordningID 11 karakterer + løbenr. 3 cifre.

ForventetIndbetaling ID 11

Er 11 karakterer nok – der sendes mange OCR-linier ud.  Afklaring – KMD regner på antal.

### Forældelse

Ufuldstændig dækning betyder at forældelsen skal opdateres.

Fordringen har forskellig forældelse afhængig af fordringstypen.

Forældelsen rykker ved ordinære angivelser ikke ved korrektioner.

Indbetalinger på renter betyder at forældelsen på hovedfordringen også skal genberegnes.

Der efterspørges et samlet overblik over forældelsesreglerne.

Jacob laver en samlet beskrivelse til mandag.  Ligger ligeledes i Workshopmappen.

Der skal laves en ansvarsfordeling mellem DMI og EFI på forældelsen på baggrund af beskrivelsen.

Afklaring udskydes til møde onsdag 6/9.

Services kan færdiggøres, men der mangler fortsat afklaringer i forhold til automatisk afskrivning

### Korrektioner fra E-indkomst

DMI skal vide om det er en korrektion eller en originalangivelse

EFI holder angivelser i 14 dg og sender til DMI. Ventetabel er endnu ikke afklaret.

Unik reference (relateret til E-indkomstangivelsen) er med i servicen DMIKontoIndbetalingOpret  EFIIndbetaling ID.  På grundlag af referencen kan DMI styre, hvad der skal korrigeres.

### 3.parts indbetalinger

3.parts indbetalinger skal afklares. Både for betalingsordninger og for andre situationer hvor 3. part skal indbetale.

DMIForventetIndbetalingOpret, DMIKontoIndbetalingOpret, DMIBetalingsordningOpret skal tilføjes kundeoplysninger, hvis der skal oprettes en konto for 3. parter.

Særskilt afklaringsmøde skal afholdes

### Renteberegning

Renteberegning skal laves frem til en given dato. Ex sidste rettidige indbetalingsdato ved en Forventet Indbetaling.

Dato for hvortil renten skal bregnes indsættes i DMIFordringHent og DMIFordringList.

Spørg forretning om det er ok, at man ikke kan splitte, hvad der er rente til d.d. og hvad der er ”fremtidig beregnet” rente = endnu ikke påløbne renter til brug for Giro-dannelse.

### 4 services – ForventetIndbetaling.

Afklaring med forretning om hvad services skal bruges til. De 4 services mangler definition.

DMIForventetIndbetalingAnnuller, DMIForventetIndbetalingBeregn, DMIForventetIndbetalingHent

DMIForventetIndbetalingList – færre eller flere?

## Spørgsmål

Her kan I notere spørgsmål/afklaringspunkter og sende til Merete, og cc. Per og Elin. Så kan vi tage dem op til næste gang.

- MKA: Bør der ikke sættes en forældelsesdato på fordringer der udlignes helt. Ikke fordi vi forventer det skal bruges, men hvis der kommer til at foregå omposteringer/korrektioner, så bør der vel være noget at rulle tilbage til.